Załącznik nr 2  do SIWZ

UMOWA ………….. (projekt)

zawarta w dniu ………. 2019 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z

z siedzibą 18-300 Zambrów , NIP 723-000-14-03, REGON 450078172, Nr KRS 0000117463 zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

    - Mieczysława Kaczyńskiego  – Prezesa Spółki

a ……………………………………………………………….. NIP………, REGON……….., Nr KRS …………. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

1. ……………………………………..

2. ……………………………………...

Stosownie do dokonanego przez Zamawiającego, na podstawie ustawy z 29 czerwca 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą, w trybie przetargu nieograniczonego wyboru oferty Wykonawcy Strony zawarły umowę o następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca, a wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.  „Rozbudowa i modernizacja linii technologicznej sortowni "

w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego:

„Przebudowa Instalacji MBP Zakładu Przetwarzania  i Unieszkodliwiania Odpadów w

Czerwonym Borze,  gm. Zambrów”.

- W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zakład  będzie czynny. Praca dwuzmianowa a w wyjątkowych sytuacjach  również  w soboty .Roboty należy prowadzić tak aby nie występowały przerwy w dostawie energii elektrycznej. Ewentualne niezbędne przerwy w dostawie energii elektrycznej mogą nastąpić jedynie w soboty i w niedziele po uzgodnieniu z kierownikiem ZPiUO

- Wykonawca w ramach niniejszej umowy zobowiązany jest również do wykonania wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, utrzymania zaplecza montażu, organizacji placu montażu, przywrócenia terenu i nawierzchni przyległych do stanu poprzedniego oraz innych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, a także do współpracy z wykonawcą robót budowlano – montażowych.

- Zakres robót, o którym mowa w ust. 1 został zawarty w opisie przedmiotu zamówienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia(SIWZ) oraz w wytycznych technologicznych instalacji do sortowania i kompostowania odpadów  będących integralną częścią SIWZ. Na podstawie w/w materiałów  Wykonawca opracuje dokumentację projektową technologiczną w zakresie wykonawczym(warsztatowym).

- Wykonawca zobowiązany jest do wytworzenia lub/i zakupu elementów, skompletowania i montażu elementów w/w instalacji oraz przeprowadzenia  rozruchów instalacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że Zamawiający przekazał mu wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania zamówienia.

§ 2

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować zlecone prace projektowe i roboty montażowe zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z:

  - dokumentacją  przekazaną przez Zamawiającego i warunkami technicznymi wynikającymi z obowiązujących przepisów;

  - wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku uwzględnia w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe lub inne  techniczne systemy odniesienia ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

- Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do:

  - wykonania przedmiotu umowy w sposób nie naruszający interesów Zamawiającego, użytkownika i osób trzecich;

  - zachowanie w czasie wykonywania przedmiotu umowy warunków bhp i ppoż.

- Zakres świadczonych przez Wykonawcę robót jest taki, jak określono go w OPZ i SIWZ oraz  w niniejszej umowie i musi zawierać wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do tego aby, przedmiot umowy osiągnął wymagane cele.

§ 3

- Rozpoczęcie prac i robót określonych w § 1 umowy ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy

- Projekt wykonawczy(warsztatowy) musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- Zamawiający jest zobowiązany w ciągu 5 dni roboczych przekazać Wykonawcy w formie pisemnej swoje uwagi, zastrzeżenia lub zaakceptować bez uwag. Brak reakcji Zamawiającego w w/w terminie oznacza akceptację przedłożonej dokumentacji.

- Teren przeznaczony pod montaż omawianej instalacji zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy w terminie wskazanym przez Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie: 8 miesięcy licząc  od daty zawarcia umowy.W tym terminie musi być podpisany protokół odbioru końcowego, bez uwag.

- Za dzień zakończenia wykonania robót Strony ustalają dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego potwierdzony przez inżyniera kontraktu  oraz powiadomienia Zamawiającego pismem lub faksem o zakończeniu robót budowlanych, z zastrzeżeniem § 6 ust. 3.

§ 4

- Wykonawca zobowiązuje się zagospodarować przekazany teren i jego zaplecze, łącznie z wyposażeniem w urządzenia na swój koszt oraz strzec bezpieczeństwa mienia i osób znajdujących się na tym terenie .

- Wykonawca zobowiązuje się odpowiednio zabezpieczyć przekazany teren z zapleczem.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia będącego w posiadaniu Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wywóz odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy.

§ 5

- Wykonawca ustanawia projektanta technologa, kierownika montażu linii technologicznej sortowni i  specjalistę ds. rozruchu sortowni w osobach:

…………………………………………..

…………………………………………..

…………………………………………..

- Ewentualna zmiana któregoś z kierowników lub specjalistów  wymaga uzasadnionego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu i jego akceptacji i nie wymaga zmiany treści umowy.

3.Ze strony Zamawiającego osobami , z którymi Wykonawca współpracuje przez cały okres realizacji zamówienia na terenie montażu technologii  są:

inżynier kontraktu   w osobie:……………………………….

Technolog w osobie: ……………………………………

§ 6

- Wykonanie robót zanikowych lub podlegających zakryciu Wykonawca zgłasza inżynierowi kontraktu   każdorazowo, a termin odbioru wyznacza się na trzy dni od zgłoszenia gotowości odbioru.

- Zamawiający zobowiązany jest przystąpić do odbioru końcowego w ciągu siedmiu dni roboczych od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru.

- Kontynuowanie procedury odbiorowej jest możliwe w przypadku wykazania wad i usterek, których rodzaj pozwala na zakończenie procedury odbiorowej w terminie trzech dni roboczych od dnia przystąpienia do odbioru, co zostanie potwierdzone wpisem do dziennika budowy. W przypadku wykazania wad i usterek, których usunięcie nie będzie możliwe w ww. terminie, Zamawiający odstąpi od czynności odbioru robót.

- Zakończenie prac odbiorowych zostanie potwierdzone spisaniem protokołu odbioru robót bez uwag.

- Wykonawca w trakcie odbioru przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w dwóch egzemplarzach i wszelkie dokumenty niezbędne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego.

§ 7

- Za wykonanie przedmiotu umowy przysługuje Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości brutto:

……………. zł. (słownie: ………………), w tym VAT …… %.

- Podstawę do wystawienia miesięcznych  faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu zaawansowania robót , potwierdzony przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Zamawiający może odmówić podpisania protokołu do czasu usunięcia stwierdzonych wad wykonanych robót.

- Wynagrodzenie określone  w §7 pkt 1 płatne będzie do wysokości 80% na podstawie faktur wystawianych przez Wykonawcę na koniec miesiąca.

- pozostałe 20% wynagrodzenia określonego w§7 pkt 1  płatne będzie po zakończeniu rozruchu linii i uzyskaniu zakładanych efektów potwierdzonych protokolarnie  przez inżyniera kontraktu . Przedmiotowy protokół stanowić będzie wraz z protokołem odbioru końcowego załącznik do faktury końcowej.

- Zamawiający dokona zapłaty faktur w terminie 30  dni, licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi. Za dzień zapłaty wynagrodzenia przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

6. Płatności będą realizowane w walucie polskiej.

§ 8

Wykonawca zobowiązuje się, że zakres prac objęty niniejszą umową wykona siłami własnego przedsiębiorstwa.

(poniższy zapis zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom)

- Wykonawca wykona część przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców.

- Wykonawca jest odpowiedzialny – jak za własne działanie lub zaniechanie – za działania lub zaniechania osób, za pomocą których wykonuje swoje zobowiązania wynikające z umowy, jak również osób, którym wykonanie powierza.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jeżeli ten realizuje prace w sposób niezgodny z  niniejszą umową lub umową podwykonawczą bądź przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca jest zobowiązany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawców.

- Umowy o podwykonawstwo muszą być zawierane zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie zawierania umów podwykonawczych.

- Umowa o podwykonawstwo wymaga zachowania formy pisemnej.

- Umowa o podwykonawstwo musi określać w szczególności:

  - zakres robót, dostaw lub usług zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wraz z kosztorysem określającym wartość zleconych do wykonania prac;

  - termin wykonania zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług, wynagrodzenie i termin jego zapłaty – termin zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robót, dostaw lub usług;

  - postanowienia dotyczące możliwości rozwiązania umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, taki sam okres odpowiedzialności za wady lub gwarancji jakości jak Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- W przypadku zamiaru zawarcia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako nie podlegający niniejszemu obowiązkowi, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

- Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 8, zgłasza na piśmie sprzeciw do tej umowy, jeśli umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 7 lit. b.

- Nie zgłoszenie przez Zamawiającego pisemnego sprzeciwu, o którym mowa w ust. 9, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Postanowienia ust. 8 – 9 stosuje się także do zmian umowy o podwykonawstwo,

- Wykonawca ma obowiązek terminowej bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za wykonane roboty, dostawy, usługi.

- Warunkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia objętego fakturą jest dołączenie do wystawionej faktury zestawienia robót, dostaw lub usług wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur lub rachunków oraz potwierdzenie ich zapłaty przez Wykonawcę, a także oświadczenie podwykonawców lub dalszych podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. W przypadku nie załączenia wskazanych dokumentów lub wystąpienia sporu pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę spornej wysokości wynagrodzeni do czasu dołączenia wymaganych dokumentów lub rozstrzygnięcia sporu, bez możliwości naliczania odsetek przez Wykonawcę.

- W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, podwykonawcę wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, na dostawy lub usługi, Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 14, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający przesyła Wykonawcy pisemną informację, iż w terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji może zgłosić pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku zgłoszenia w ww. terminie uwag przez Wykonawcę Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej wypłaty, albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9

- Termin gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres ………..  miesięcy, z wyjątkiem urządzeń, na które ich producenci udzielili dłuższego okresu gwarancji. Okres rękojmi ustala się na 24 miesiące.

- Gwarancja obejmuje:

  - przeglądy gwarancyjne zapewniające bezusterkową eksploatację w okresach udzielonej gwarancji;

  - usuwanie wszelkich wad i usterek tkwiących w przedmiocie rzeczy w momencie sprzedaży, jak też ujawnionych w okresie gwarancji;

  - całkowite koszty przeglądów gwarancyjnych , napraw oraz  serwisów  ponosi Wykonawca;

- Przegląd przed upływem okresu rękojmi lub gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokólarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. Dopuszcza się dokonanie odbioru bez udziału  Wykonawcy.

§ 10

- Zamawiający, w sytuacji stwierdzenia w okresie gwarancji ewentualnych wad w wykonanym przedmiocie umowy, obowiązany jest do przedłożenia Wykonawcy, najpóźniej w ciągu 30 dni od dnia ich ujawnienia, stosownej reklamacji wraz terminem usunięcia

- Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub awarii w ustalonym terminie, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz bez utraty gwarancji udzielonej przez Wykonawcę.

- Niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z zastrzeżeniem, że w wypadku urządzeń dostarczonych przez producenta Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumenty gwarancyjne tego producenta w dacie odbioru końcowego, jako załącznik do protokołu tego odbioru.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w § 10 ust. 1 i ust. 2, jeżeli wniósł reklamację przed upływem tego terminu

§ 11

- Za opóźnienia w zakończeniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3% wartości wynagrodzenia określonego § 8 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub awarii w okresie gwarancyjnym Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia określonego w § 7 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub awarii.

- Jeżeli kary naliczone wg. ust. 1 i 2 będą niższe od kar naliczonych Zamawiającemu przez instytucję dofinansowującą realizację przedmiotu umowy to Wykonawca  zapłaci kary w wysokości naliczonej Zamawiającemu przez instytucję dofinansowującą.

- Wysokość kar umownych nie może przekroczyć 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

(poniższy zapis zostaje sporządzony w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom)

- W przypadku nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek.

- W przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,05% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

- W przypadku konieczności bezpośredniej wypłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, z uwagi na brak wypłaty przez Wykonawcę, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000,00 zł. za każdy zaistniały przypadek.

- W przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wymaganego terminu określonego w § 8 ust. 7 lit. b Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł. za każdy stwierdzony przypadek.

§ 12

Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego przenosić na osobę trzecią swoich wierzytelności wynikających z przedmiotowej umowy o wartości wyższej niż 50% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy.

§ 13

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z:

  - wynagrodzenia Wykonawcy naliczonego na podstawie wystawionej faktury;

  - zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar umownych, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 14

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 8% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy tj. w wysokości …………….. zł.

- Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz z tytułu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące gwarancję zgodnego z umową i należytego wykonania przedmiotu umowy znajduje się w dyspozycji Zamawiającego przez okres upływający w 30 dniu po podpisaniu protokołu odbioru robót.

- Równowartość 30% zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, służy zabezpieczeniu roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady (o równowartości kwoty ……..zł.), którym Zamawiający dysponuje przez okres, który kończy się w 15 dniu po upływie 24-miesięcznego okresu rękojmi za wady.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy niezwłocznie po upływie terminów wskazanych w ust. 3 i ust. 4.

§ 15

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

- Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:

  - w przypadku niewykonywania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniem niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz warunkami określonymi prawem;

  - ogłoszenia upadłości Wykonawcy;

  - w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy;

  - jeżeli Wykonawca nie respektuje uzasadnionych poleceń inspektora nadzoru inwestorskiego;

  - skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazanych w ofercie.

- W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z wyżej wymienionych powodów uważa się, że odstąpienie od umowy nastąpiło z winy Wykonawcy.

- W przypadku niewykonania przez Wykonawcę umowy w sposób zgodny z postanowieniami niniejszej umowy, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, normami i warunkami określonymi prawem Zamawiający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 5% wartości wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 umowy

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczeni i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - w ciągu 30 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia;

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która spowodowała odstąpienie od umowy;

  - Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- W przypadku stwierdzenia w protokole inwentaryzacji wadliwie wykonanych robót lub robót wykonanych niezgodnie z projektem ich wartość nie zostanie uwzględniona przy obliczaniu wartości zapłaty za wykonane roboty, a kosztami wadliwie lub niezgodnie z projektem wykonanych robót obciążony zostanie Wykonawca, z którego winy odstąpiono od umowy. W zakresie pokrycia powyższych kosztów Zamawiającemu przysługuje prawo zaspokojenia się ze złożonego zabezpieczenia należytego wykonania robót.

§ 16

- Zmiana treści niniejszej umowy  może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na warunkach określonych w SIWZ za zgodą obu stron.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku;

  - zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub świadczenia stron;

  - zmiany terminu realizacji umowy;

    - gdy wykonanie zamówienia dodatkowego (robót dodatkowych) lub robót zamiennych wpłynie na termin wykonania zamówienia podstawowego;

    - w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z siły wyższej (np. powodzie, gwałtowne burze, huragany itp. warunki pogodowe), uniemożliwiających realizację robót montażowych. Wstrzymanie robót montażowych z tego powodu musi być zgłoszone pisemnie Zamawiającemu;

    - gdy prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwe organy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, co uniemożliwiło terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy;

    - w przypadku wydłużenia terminu realizacji robót montażowych , w wyniku wstrzymania przez Zamawiającego robót, o okres nie dłuższy niż okres wstrzymania robót.

- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych lub wprowadzenia robót zamiennych, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych (przedmiarze), nie wykraczających poza określenie przedmiotu zamówienia. Zmiana będzie polegać na uwzględnieniu robót dodatkowych lub zamiennych w umowie w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie wykraczające poza określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy podstawowej)

- Warunkiem wprowadzenia zmian do niniejszej umowy jest potwierdzenie powstałych okoliczności w formie opisowej i właściwie umotywowanej zaakceptowanej przez obie Strony umowy oraz sporządzenie pisemnego aneksu przez obie Strony umowy pod rygorem nieważności.

- Zmiany, o których mowa w niniejszym paragrafie, nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

§ 17

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, jeśli przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć z realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać polubownie, w drodze negocjacji. W razie braku porozumienia spory będzie rozstrzygał sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.

- Umowę niniejszą sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy.

- Integralną częścią niniejszej umowy jest oferta Wykonawcy i SIWZ.

……………………………………….	………………………………… (Zamawiający)		( Wykonawca)